Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация Мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Кисельнинское сельс кое поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2017 годы» |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево | 2-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево длиной 518м. площадью 2072кв.м. | Внесены изменения в план-график, разработывается конкурсная документация, заявка на проведение аукциона будет размещена до 01 июля 2017 года на сайте гос.закупок |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Внесены изменения в план-график, разработывается конкурсная документация, заявка на проведение аукциона будет размещена до 01 июля 2017 года на сайте гос.закупок |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево длиной 518м. площадью 2072кв.м. | Работы будут выполнены в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Староста д.Соловьево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали | 2-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали длиной 624м. площадью 3160кв.м. | Внесены изменения в план-график, разработывается конкурсная документация, заявка на проведение аукциона будет размещена до 01 июля 2017 года на сайте гос.закупок |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Внесены изменения в план-график, разработывается конкурсная документация, заявка на проведение аукциона будет размещена до 01 июля 2017 года на сайте гос.закупок |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали длиной 624м. площадью 3160кв.м. | Работы будут выполнены в соответствии с муниципальным контрактом |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Староста д.Пали | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланируемым на 2017г. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемым на 2017г. | Проводится мониторинг реализации Муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальных контрактов в полном объеме в установленные сроки | приемка и оплата выполненных работ будет проведена в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на 01.07.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка муниципальной программы будет произведена после проведения конкурсных процедур при выявлении экономии бюджетных средств |

Глава администрации поселения

_________________/Е.Л.Молодцова/

МП