Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация Мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2017 годы» |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево | 2-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево длиной 329м. площадью 1316 кв.м. | Проведен аукцион. заключен муниципальный контракт, работы выполнены в полном объеме, готовится исполнительная документация |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведен аукцион. заключен муниципальный контракт. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево длиной 518м. площадью 2072кв.м. | Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Староста д.Соловьево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Проводятся мероприятия по приемке и оплате работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали | 2-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали длиной 624м. площадью 3160кв.м. | Проведен аукцион. заключен муниципальный контракт, работы выполняются. |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведен аукцион. заключен муниципальный контракт. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали длиной 624м. площадью 3160кв.м. | Работы будут выполнены в соответствии с муниципальным контрактом в 4 квартале 2017г. |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Староста д.Пали | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 3. | Замена уличного освещения в д.Лавния, д.Лужа | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Модернизация уличного освещения. | Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключены муниципальные контракты |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключены муниципальные контракты |
| 3.2. | Выполнение работ по замене уличного освещения в д.Лавния, д.Лужа | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Замена уличного освещения в д.Лавния, д.Лужа 25шт. | Работы будут выполнены в соответствии с муниципальным контрактом |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Лавния, д.Лужа | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 4 | Замена фотореле в д.Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | В целях экономии потребления и модернизации уличного освещения. | Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация Заключен муниципальный контракт |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация Заключен муниципальный контракт |
| 4.2 | Выполнение работ по замене фотореле в д.Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Замена фотореле в д.Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния | Работы будут выполнены в соответствии с муниципальным контрактом |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Староста д. Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 5 | Очистка пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение пожарной безопасности в результате очистки пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево в количестве 2 единиц | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация |
| 5.1 | Заключение договора на выполнение работ по очистке пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация |
| 5.2 | Выполнение работ по очистке пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Наличие пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево согласно установленным нормам | Работы будут выполнены в соответствии с договором |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Селиверстово, Черноушево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с договором |
| 6. | Строительство подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение пожарной безопасности в результате строительства подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово в количестве 1 единицы | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация |
| 6.1 | Заключение договора на выполнение работ по строительству подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация |
| 6.2 | Выполнение работ по строительству подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Наличие построенной подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово согласно установленным нормам | Работы будут выполнены в соответствии с договором |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Староста д. Селиверстово | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с договором |
| 7. | Установка общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области |  | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ. |
| 7.1 | Заключение договора на выполнение работ по установке общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ. |
| 7.2 | Выполнение работ по уа тановке общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Произведёно установка общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния количестве 3шт. | Работы будут выполнены в соответствии с договором |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Чаплино, д.Пески, д.Лавния | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с договором |
| 8 | Спиливание аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасности в результате спиливания аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки в количестве 5 единиц | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ. |
| 8.1 | Заключение договора на выполнение работ по удалению аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ. |
| 8.2 | Выполнение работ по удалению аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Произведёно удалению аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки у д.1 в количестве 5шт. | Работы будут выполнены в соответствии с договором |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Черноушево, д.Гнилки | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с договором |
| 9 | Приобретение запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасности в результате приобретения запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово в количестве 10 единиц | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ. |
| 9.1 | Заключение договора на приобретение запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ. |
| 9.2 | Приобретение запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приобретено запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово в количестве 10 шт. | Работы будут выполнены в соответствии с договором |
| 9.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с договором |
| 10 | Приобретение мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасности в результате приобретения мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя в количестве 2 единиц | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Ведутся мероприятия по заключению договора на выполнение работ. |
| 10.1 | Заключение договора на приобретение мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Ведутся мероприятия по заключению договора на выполнение работ. |
| 10.2 | Приобретение мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приобретено мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя в количестве 2 шт. | Работы будут выполнены в соответствии с договором |
| 10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Чаплино, Кипуя | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным договором |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2017г. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2017г. | Проводится мониторинг реализации Муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальных контрактов в полном объеме в установленные сроки | приемка и оплата выполненных работ будет проведена в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на 01.10.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. | Корректировка муниципальной программы будет произведена после проведения конкурсных процедур при выявлении экономии бюджетных средств |

Глава администрации поселения

_________________/Е.Л.Молодцова/

МП