Муниципальный контракт № 1Т/2018

Замена тепловой сети от К-2 до УТ 5 (у д. № 4а) по ул.Центральная д.Кисельня в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» протяженностью 227 п.м.

д.Кисельня                                                                                                     «09» октября 2018 г.

Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Молодцовой Елены Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб» (сокращенное наименование – ООО «ЛОТС»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Головкина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, на основании п.9 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров  (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по объекту:

«Замена тепловой сети от К-2 до УТ 5 (у д. № 4а) по ул.Центральная д.Кисельня в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» протяженностью 227 п.м.» своими силами и средствами, согласно утвержденного Технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту), локальными сметными расчетами (приложение № 2 к настоящему Контракту), и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена работ и порядок расчетов

2.1.	Цена контракта составляет 2296017,00 (Два миллиона двести девяносто шесть тысяч семнадцать рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%-350239,88 руб.

2.2.	Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ, в том числе стоимость выполняемых работ, приобретение материалов, оборудования и т.д., используемых при выполнении работ, затраты на выполнение скрытых работ, транспортные издержки и иные сопутствующие расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, а также издержки, связанные со страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Источник финансирования:

-средства Муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области, КБК  881 0502 1510160010 244 225 в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2018 г. в размере 2090536,40 руб. (Два миллиона девяносто тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 40 копеек), в т.ч. НДС 18% 318895,38 руб.

-средства Муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, КБК  881 0502 1510100160 244 225 в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2018 г. в размере 205480,60 руб. (Двести пять тысяч четыреста восемьдесят рублей 60 копеек). В т.ч. НДС 18%-31344,50 руб.

2.4. Оплата за выполненные работы производится на основании Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), выставленного счета (счет – фактуры) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ при наличии доведенных в установленном порядке Заказчику, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ и гарантии

# 3.1.	Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта две недели.

3.2.	Допускается досрочное выполнение работ.

3.3. Подрядчик гарантирует:

3.3.1.	Качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

3.3.2. 	Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

3.4. Гарантийный срок в рамках настоящего Контракта составляет:

- на работы – 5 (Пять) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

4. Порядок, место и сроки приемки выполненных работ

4.1 Приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в срок, предусмотренный в п.3.1  Контракта.

4.1.1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Волховский район, д.Кисельня, ул.Центральная,д.27а.

4.2. Выполнение работ по контракту подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов приема-передачи выполненных работ, которые оформляются в следующем порядке:

4.2.1. В сроки, установленные Контрактом, Подрядчик передает Заказчику выполненную работу в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту).

4.2.2 Приемка результата выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента предъявления акта приема-передачи выполненных работ Заказчику. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт приема-передачи выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

4.3. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Подрядчик обязуется устранить замечания и недостатки.

4.5. Заказчик принимает и оценивает результат выполненных работ, изложенных в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью Контракта.

4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт приема-передачи выполненных работ является основанием оплаты Исполнителю выполненных по Контракту работ.

4.7. Настоящим Контрактом устанавливаются следующие особенности приемки работ (услуг):

4.7.1.	Приёмка оказанных услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации.

По решению Заказчика для приемки исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приемка выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчиком  в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

4.7.2. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения контракта либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуги и устранено Подрядчиком.

4.7.3.	При приемке работы подлежат проверке объем и качество выполненной работы.

4.7.4. По факту приемки работ Заказчиком подписывается акт выполненных работ. Акт выполненных работ составляется в двух экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика).

4.7.5. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5. Права и обязанности Сторон

5.1	Заказчик обязан:

5.1.1.Своевременно   принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим контрактом.

5.1.2.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.1.3.	Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2	Заказчик вправе:

- . Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта. За неисполнение, ненадлежащее/несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующего гражданского законодательства.

- .Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

5.2.3.	Осуществлять контроль за объемами, качеством, порядком выполнения работ в соответствии с техническим заданием, условиями контракта и требованиями действующего законодательства РФ (строительных норм и правил, технических условий, стандартов).

5.3     Подрядчик обязан:

- Выполнить все работы, в соответствии с условиями настоящего контракта и перечнем работ, указанным в Техническом задании.

- Выполнять работы в соответствии действующими СНиПами, ПУЭ, ГОСТами, СанПиНами.

5.3.3.	За несоблюдение мер предосторожности, которые могут повлечь за собой несчастный случай ответственность несет Подрядчик.

    - Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля над выполнением работ по настоящему контракту, в том числе приостановить/прекратить выполнение работ.

    - Поставить за свой счет материалы и оборудование, а также осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, подачу для производства работ и монтаж. Иметь сертификаты соответствия на материалы и оборудование.

    - Устранить в установленном контрактом порядке и за свой счет недоделки, допущенные Подрядчиком и выявленные Заказчиком в ходе осуществления контроля, а также в процессе сдачи-приемки выполненных работ.

5.3.7.	Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий о возмещении ущерба, причиненного вследствие выполнения Подрядчиком работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи.

    - Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафных санкций в случае их наложения административными органами за нарушения, допущенные по вине Подрядчика при производстве работ, в течение 3 (трех) банковских дней со дня вступления в силу решения административного органа о привлечении Заказчика к ответственности.

5.3.9. В течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика и до получения от него указаний в письменной форме приостановить работы при обнаружении:

-	не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, в том числе в случае выявления дополнительных работ до момента получения письменного согласования Заказчика и подписания дополнительного соглашения.

5.3.10.По требованию Заказчика, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом обеспечить явку надлежащим образом своего уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных настоящим контрактом документов, включая составление и подписание актов об обнаружении дефектов и недоделок, актов об устранении недостатков, актов выверки объемов работ, и других документов, предусмотренных действующим законодательством.

    - Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта.

5.4. Подрядчик вправе:

- Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

- Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим Контрактом.

- Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения Работ.

- Выполнить работы по настоящему Контракту до окончания срока, установленного в пункте 3.1. настоящего контракта. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приемки выполненных работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 5000 рублей  цены контракта в случае, если цена контракта составляет от  3 млн. рублей до 50 млн.рублей.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. В случае просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.3.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.рублей.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Начисление и уплата пени и штрафа не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

6.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7. Форс-мажор

7.1.Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2.Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются события, отсутствовавшие во время подписания контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, которые Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, оправданно ожидаемыми от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов и органов местного самоуправления и иные обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по контракту.

7.3.При возникновении указанных обстоятельств, Сторона, для которой они возникли, обязана  уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 рабочих дней любыми доступными способами. При несоблюдении данного правила Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в будущем.

7.4.При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по  Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

# 8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. 	Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий Контракта.

8.2. 	Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.3. 	Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

8.3.1. 	Выполнения Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.3.2. 	Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

8.3.3. 	В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

8.4. 	Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных работ.

# 9. Порядок урегулирования споров

9.1. 	Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

9.2. 	Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 12 Контракта.

9.3. 	Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

9.4. 	Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5. 	В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они разрешаются в судебном порядке.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1  При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получать какие либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3.  В случае появления у Сторон информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.12.2018 года.

# 11.2.Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

11.4. 	Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

11.6.  	Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

11.7. 	Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.8. 	Контракт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

11.9. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение № 1 – Техническое задание.

- Приложение № 2 – Локальная смета №01.

- Приложение № 3 – Ведомость объемов работ №01

- Приложение № 4 – Дефектная ведомость

- Юридические адреса и подписи сторон

Заказчик                                                                                 Исполнитель

| Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 187413, Ленинградская область, Волховский район, д.Кисельня, ул.Центральная, д.5а ИНН 4718004087 КПП 470201001 ОГРН 1024702050647 ОКТМО 41609471 Получатель: Отдел №3 УФК по Ленинградской области (Администрация МО Кисельнинское сельское поселение л/сч 0208501) Банк получателя: Р.счет № 40204810300000002811, в Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, БИК 044106001 sekretar_kis@mail.ru Тел./факс: (881363) 73-110 Глава администрации _____________________ Молодцова Е.Л. | Общество с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб» Юридический и почтовый адрес: 192171,г.Санкт-Петербург, Ул.Седова, д.57,литер В Тел./факс 8 (812) 560-46-21 Email: ooo-lotssp@yandex.ru ИНН 7811527520 КПП 781101001 ОГРН 1127847401780 Расч.счет: 40702810225360000073 в Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО) г.Санкт-Петербург к/с 30101810240300000707 БИК 044030707 Генеральный директор __________________Головкин А.И. |
| --- | --- |