****

**Администрация**

**муниципального образования**

**"Кисельнинское сельское поселение"**

**Волховского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 21 июня 2022 года №106**

**Об утверждении муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»**

**Волховского муниципального района Ленинградской области,**

**на 2020-2024 годы»**

В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г №1039,

**постановляю:**

1. Внести изменение и утвердить муниципальную программу «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2020-2024 годы**»** в новой редакции. (Приложение 1).

2. Постановление администрации от 10 ноября 2021 года №188 "Об утверждении муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2020-2024 годы» признать утратившим силу.

3. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2020-2024 годы**»** в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в Областном бюджете Ленинградской области и средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни" и размещения на официальном сайте МО Кисельнинское СП  [www. кисельня.рф](http://www.colhcanovo.ru/) .

Глава администрации

МО Кисельнинское СП Белугин С.Г.

Исп. Тепнина С.А.

т.74-266

Утверждено

постановлением администрации

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

сельского поселения

от 21 июня 2022 года №106

(Приложение №1)

**Муниципальная программа**

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,

на 2020-2024 годы**»**

д.Кисельня

2022г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на

2020 - 2024 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2020-2024 годы |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области |
|  |  |
| Цели муниципальной программы | Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения. |
| Задачи  муниципальной программы | 1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.  2. Повышение уровня экологической культуры у населения.  3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | Программа реализуется в 2020-2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Всего 17918,0 тыс.руб.  на 2020 год – 0,0 тыс. рублей  на 2021 год – 3518,0 тыс. рублей  на 2022 год – 3000,0 тыс. рублей  на 2023 год – 6000,0 тыс. рублей  на 2024 год – 5400,0 тыс. рублей  Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области о бюджете района на соответствующий период. |
| Показатели (индикаторы)  муниципальной программы | - количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (шт);  - количество и суммарный объем приобретенных контейнеров для оснащения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт);  - количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт);  - количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (шт); |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.  2. Повышение уровня экологической культуры у населения.  3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

В состав муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области входит 21 населенных пунктов. Численность зарегистрированного населения на 01.01.2022 года составляет 2389 человек.

По состоянию на 01.07.2022 года создано 11 мест (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в следующих населенных пунктах муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области :

д.Кисельня,

-д.Сюрья,

-д.Черноушево.

По состоянию на 01.07.2022 года требуются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в следующих населенных пунктах муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в количестве 24-х штук: деревни Кисельня, Пески, Соловьево, Сюрья, Лавния, Новая, Кипуя, Чаплино, Лужа, Голтово, Гнилки, Пали, Нурма, Кути, Селиверстово, Пурово.

Для организации накопления отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо создать 24 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с размещением на них 120 металлических контейнеров объемом по 0.75 куб.м.

Не все существующие в населенных пунктах места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оборудованы в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в области охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень неотложных мероприятий по улучшению качества окружающей среды и уменьшению экологической нагрузки.

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью реализации программы является соблюдение законодательства в области обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

Улучшение экологической ситуации в поселении обращения с отходами в рамках исполнения полномочия органа местного самоуправления «участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Участие органов местного самоуправления района в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов предусматривается в следующих формах:

- создание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области;

- оснащение контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- благоустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 5 лет: 2020-2024 гг.

Основные усилия и средства направляются на выполнение мероприятий и решение поставленных задач.

Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий. Прекращение реализации Программы производится в случаях прекращения финансирования Программы или достижения целевых показателей Программы.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы | Наименование Комплексов процессных мероприятий | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| Улучшение экологической ситуации в области обращения с отходами | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1.Количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области -35 | 2020-2024  гг. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области |
|  |  | 2.Количество/  суммарный объем приобретенных контейнеров для оснащения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов-246 | 2020-2024 гг. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области |
|  |  | 3.Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов-35 | 2020-2024  г.г | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области |
|  |  | 4.Количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области - | 2020 2024 гг. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области |

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование данной программы осуществляется в объёмах, установленных решением Собрания депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих корректировке с учетом выделенных объемов финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Комплекса процессных мероприятий программы | Источники ресурсного обеспечения |  | Объем финансирования,  тыс. рублей | | | |
| 2021г. | | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1. | Мероприятие: Создание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (35 шт.) | Бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, тыс.руб. | 248,2 | | 360 | 780 | 702 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области  тыс.руб. | 1819,8 | | 2640 | 5220 | 4698 |
| 2. | Мероприятие: Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов: (объём 0.75куб.м – 246 шт. | Бюджет поселения/  Бюджет Ленинградской области  Шт. | 126 | | 25 | 50 | 45 |
| 3. | Мероприятие: Благоустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (0 шт.) | Бюджет поселения | 11 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие: Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления , тыс.руб. | Бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | 174,0 | |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области | 1276,0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по муниципальной программе | Бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области тыс.руб. | 3518,0 | | 3000,0 | 6000 | 5400 |

Объем финансирования Программы рассчитан на 5 лет 2020-2024 гг., который составляет 17918,00 тыс.рублей из бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает реализацию основных мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в 2020-2024 годах.

Реализация Программы осуществляется под руководством администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области с привлечением исполнителей.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

В результате реализации Программы предусматривается создание условий для постоянного улучшения состояния окружающей среды, соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами и повышение уровня экологической культуры у населения.

Сведения

о целевых показателях и их значениях муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | Количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | шт. | 11 | 5 | 10 | 9 |
| 2. | Количество / суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт./куб.м. | 126/94,5 | 25/18,75 | 10/7,5 | 9/6,75 |
| 3. | Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе:  - существующие в реестре места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов  - проектируемые и существующие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | шт.  шт.  шт. | 13  2  11 | 5  0  5 | 10  0  10 | 9  0  9 |
| 3. | Количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. |  |  |  |  |

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, а также за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ленинградской области на оснащение контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

Подпрограммы данной Программой не предусмотрены.

X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым.

1. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с

целевыми индикаторами муниципальной программы;

1. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов

и показателей муниципальной программы и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

3. Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)*,определяется по формуле:

, где



Дпл − оценка достижения плановых индикативных показателей;

Пбс − оценка полноты использования бюджетных средств.

а. Оценка достижения плановых индикативных показателей (Дпл) рассчитывается по формуле:

где



Фип − фактические индикативные показатели;

n – количество фактических индикативных показателей;

Пип − плановые индикативные показатели;

m − количество плановых индикативных показателей.

б. Оценка полноты использования бюджетных средств (Пбс) рассчитывается по формуле:

где



Фибс − фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

k – количество мероприятий Программы;

Пибс − плановое использование бюджетных средств.

в. Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)* будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом:

*Оэф* > 1,4 – характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);

1 < *Оэф* < 1,4 – высокая эффективность реализации Программы (превышение целевых значений индикаторов);

0,5 < *Оэф* < 1 – низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов).