Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 01.01.2018г.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие территорий населенного пункта д.Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, являющегося административным центром поселения, на период 2016-2018 годы» |
| 11. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракта на выполнение работ |
| 12. | Проведение ремонтных работ по обустройству дворовой территории вдоль многоквартирного дома №13 ул. Центральная дер. Кисельня: Укладка асфальтобетонного покрытия, спиливание аварийного дерева, обустройство клумб у подъездов | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приведение дворовой территории вдоль многоквартирного дома №13 улицы Центральная деревня Кисельня в нормативное состояние | Работы в соответствии с муниципальным контрактом в 4 квартале 2017г. не выполнены |
| 13. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы в соответствии с муниципальным контрактом не приняты |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие территорий населенного пункта д.Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, являющегося административным центром поселения, на период 2016-2018 годы» |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятию, запланируемому на 2017г. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятию, запланируемому на 2017г. | Проведен мониторинг реализации Муниципальной программы |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | приемка и оплата выполненных работ не проведена |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на 01.01.2018г. |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы не производилась, при проведении конкурсных процедур экономии бюджетных средств не выявлено |

|  | Глава администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области ________________ ( Молодцова Е.Л.) |
| --- | --- |