ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.04.2018г. (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино | 1150/1725 м/кв.м. | 0 | 200000,00 | 181818,18 | 18181,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818,18 |
| Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески | 920/4600 м/кв.м. | 0 | 200000,00 | 181818,18 | 18181,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818,18 |
| Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 | 1640/2460 м/кв.м. | 0 | 2049860,00 | 1863509,09 | 186350,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863509,09 |
| Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески | 2 шт | 0 | 50000,00 | 45454,55 | 4545,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454,55 |
| Итого |  | 0 | 2499860,00 | 2272600,00 | 227260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272600,00 |

| Глава администрации поселения: _________ Моодцова Е.Л.___ (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________ Шарова А.А.________ (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Тепнина С.А._________ 8-81363-48-214______ (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы» |
| 1. | Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 1150м. площадью 1725 кв.м. | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 1.2. | Выполнение работ по очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино | 3-4 квартал 2018года | Подрядная организация | очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 1150м. площадью 1725 кв.м. | Работы будут выполняться в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Чаплино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 2. | Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески длиной 920м. площадью 4600 кв.м. | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 2.2. | Выполнение работ ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески длиной 920м. площадью 4600 кв.м. | Работы будут выполняться в соответствии с муниципальным контрактом |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Пали | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 3. | Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м. | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 3.2. | Выполнение работ по устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м. | Работы будут выполняться в соответствии с муниципальным контрактом |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Соловьево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 4. | Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Соблюдение требований правил благоустройства МО и поддержание чистоты в деревне за счет выполнения работ по устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески в количестве 2 ед. | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 4.2. | Выполнение работ по устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески в количестве 2 ед. | Работы будут выполняться в соответствии с муниципальным контрактом |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Соловьево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г. | Проводится мониторинг реализации Муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальных контрактов в полном объеме в установленные сроки | приемка и оплата выполненных работ будет проведена в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на 01.04.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. | Корректировка муниципальной программы будет произведена после проведения конкурсных процедур при выявлении экономии бюджетных средств |

Глава администрации поселения

___________/Молодцова Е.Л/

МП