Приложение к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии на 01.01.2019 года.

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2018-2019 годы» |
| 1.0.1 | Установка дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон | 4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасности дорожного движения и населения путем установки дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон | Внесено в план-график, разработана конкурсная документация, проведен аукцион, заключен муниципальный контракт, работы выполнены, приняты и оплачены. |
| 1.0.2 | Установка дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня со стороны тротуара | 4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасности дорожного движения и населения путем установки дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон | Внесено в план-график, заключен договор на выполнение работ, работы выполнены, приняты и оплачены. |
| 1.1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Внесено в план-график, разработана конкурсная документация, проведен аукцион заключен муниципальный контракт, работы выполнены, приняты и оплачены. |
| 1.1.2 | Заключение договора на выполнение работ по установке дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня со стороны тротуара | 4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Заключен договор на выполнение работ, работы выполнены, приняты и оплачены. |
| 1.2.1 | Проведение ремонтных работ по установке дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приведение территории мостого проезда через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня в нормативное состояние | Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом. |
| 1.2.2 | Проведение ремонтных работ по установке дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня со стороны тротуара | 4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приведение территории мостого проезда через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня в нормативное состояние | Работы выполнены в соответствии с договором |
| 1.3.1 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом. | Не позднее декабря 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы приняты и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.3.2 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном договором. | Не позднее декабря 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы приняты и оплачены в соответствии с договором |
| 2.0.1 | Обустройство пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня | 4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасности дорожного движения и населения путем обустройства пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня | Внесено в план-график, разработана конкурсная документация, проведен аукцион заключен муниципальный контракт, работы выполнены, приняты и оплачены. |
| 2.0.2 | Обустройство пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня | 4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасности дорожного движения и населения путем обустройства пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня | Внесено в план-график, заключен договор на выполнение работ, работы выполнены, приняты и оплачены. |
| 2.1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Внесено в план-график, разработана конкурсная документация, проведен аукцион заключен муниципальный контракт, работы выполнены, приняты и оплачены. |
| 2.1.2 | Заключение договора на выполнение работ по обустройству пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня | 4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Заключен договор на выполнение работ, работы выполнены, приняты и оплачены. |
| 2.2.1 | Проведение ремонтных работ по обустройству пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приведение территории по ул.Поселковая дер.Кисельня в нормативное состояние | Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом. |
| 2.2.2 | Проведение ремонтных работ по обустройству пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня | 4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приведение территории по ул.Поселковая дер.Кисельня в нормативное состояние | Работы выполнены в соответствии с договором |
| 2.3.1 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом. | Не позднее декабря 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы приняты и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом |
| 2.3.2 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном договором. | Не позднее декабря 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы приняты и оплачены в соответствии с договором |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2018-2019 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | До полного исполнения муниципальной прог раммы по мероприятиям, запланируемым на 2018г. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемым на 2018г. | Проведен мониторинг реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2018 | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объектов заказчику подрядчиками, полная оплата выполненных работ | приемка и оплата выполненных работ проведена в соответствии с муниципальными контрактами и договорами. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Ежеквартальная сдача отчетов по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с Комитетом | Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на 01.01.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы произведена после проведения конкурсных процедур в связи с выявлением экономии бюджетных средств |

- срок исполнения по факту оплаты выполненных работ